

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калужская область**

**Администрация муниципального района**

**«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 22 » 02 2024г. № 85

**О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Развитие дорожного хозяйства муниципального района «Думиничский район»**

Руководствуясь ст.43 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013г. № 732 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», постановлением администрации МР «Думиничский район» от 04.09.2013г. №783 «Об утверждении перечня муниципальных программ МР «Думиничский район», решением Районного Собрания представителей от 19.12.2023г. №69 «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Развитие дорожного хозяйства муниципального района «Думиничский район» (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации МР «Думиничский район» от 29.03.2019г. № 170 (в ред. от 07.07.2023г. № 352) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы пункт 7 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **7.Сроки и этапы реализации муниципальной программы** | **2019-2026 годы** |

1.2. В паспорте Программы пункт 8 «Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования** | **Годы** | **Всего**  **(тыс. руб.)** | **В том числе по источникам финансирования** | |
| **средства бюджета Калужской области** | **средства бюджета МР «Думиничский район»** |
| **2019** | **11359,396** |  | **11359,396** |
| **2020** | **24145,103** | **16008,887** | **8136,216** |
| **2021** | **28216,627** | **15924,629** | **12291,998** |
| **2022** | **19710,871** | **8500,00** | **11210,871** |
| **2023** | **38 403,280** | **24 943,329** | **13 459,951** |
| **2024** | **13 786,454** |  | **13 786,454** |
| **2025** | **12 515,772** |  | **12 515,772** |
| **2026** | **12 787,101** |  | **12 787,101** |
| **Всего** | **160 924,604** | **65 376,845** | **95 547,759** |

1.3. В текстовой части Программы таблицу раздела 1.2 «Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы и показатели** | **Ед.**  **изм.** | **Факт** | **Оценка** | **Годы реализации муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным**  **требованиям.** | **%** | **41,16** | **41,16** | **41,50** | **43,00** | **44,50** | **46,00** | **47,5** | **49,00** | **50,50** | **52** |
| **2.Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог межмуниципального и местного значения из-за сопутствующих дорожных условий** | **ед.** | **61** | **80** | **75** | **72** | **70** | **68** | **65** | **60** | **55** | **50** |

1.4. Раздел 1.4 Программы «Характеристика мер муниципального регулирования» изложить в новой редакции:

**«Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы** **подлежат опубликованию на официальном сайте** [**www.zskaluga.ru**](http://www.zskaluga.ru) **и размещаются в установленном порядке на официальном сайте муниципального района «Думиничский район»** [**https://duminichi-r40.gosweb.gosuslugi.ru/**](https://duminichi-r40.gosweb.gosuslugi.ru/) **в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов или изменений в них.**

**Ответственность за актуализацию сведений несет МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Думиничский район».**

1.5. В текстовой части Программы таблицу раздела 1.5 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Всего** |  |  | **В том числе по годам** | | | | | |  |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие дорожного хозяйства МР «Думиничский район»** | **160 924,604** | **11359,396** | **24145,103** | **28216,627** | **19710,871** | **38 403,280** | **13 786,454** | **12 515,772** | **12 787,101** |
| **в том числе за счет:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства бюджета Калужской области** | **65 376,845** |  | **16008,887** | **15924,629** | **8500,00** | **24 943,329** |  |  |  |
| **бюджета МР «Думиничский район»** | **95 547,759** | **11359,396** | **8136,216** | **12291,998** | **11210,871** | **13 459,951** | **13 786,454** | **12 515,772** | **12 787,101** |

1.6. Раздел 1.7 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Участники программы** | **Источники финансирования** | **Принадлежность мероприятий** |
| **1** | **Содержание автомобильных дорог местного значения** | **2019-2026** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»** | **местный бюджет** | **нет** |
| **2** | **Ремонт автомобильных дорог местного значения** | **2019-2026** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»** | **местный бюджет** | **нет** |
| **3** | **Проведение межевания автомобильных дорог местного значения** | **2019-2026** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»** | **местный бюджет** | **нет** |
| **4** | **Ремонт участка автомобильной дороги по д.Высокое Думиничского района на участке с км 0+000 по км 2+242, протяженностью 2,242 км** | **2021** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»** | **местный бюджет**  **областной бюджет** | **нет** |
| **5** | **Изготовление проектов организации дорожного движения** | **2019-2026** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»** | **местный бюджет** | **нет** |
| **6** | **Изготовление технических паспортов и технических планов** | **2019-2026** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»** | **местный бюджет** | **нет** |
| **7** | **Проектирование и строительство автодороги М-3 «Украина»-с.Имени Ленина** | **2019-2026** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»** | **местный бюджет** | **нет** |
| **8** | **Проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!"** | **2019-2026** | **ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский» (по согласованию),отдел образования администрации MP «Думиничский район», отдел культуры и туризма МР «Думиничский район».** | **в рамках финансирования отделов** | **нет** |
| **9** | **Проведение массовых мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения (конкурсы, профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения)** | **2019-2026** | **Отдел образования администрации MP «Думиничский район», отдел культуры и туризма МР «Думиничский район».** | **в рамках финансирования отделов** | **нет** |
| **10** | **Организация публикаций по вопросам регулирования деятельности автомобильного транспорта** | **2019-2026** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести»** | **не требуется финансовых вложений** | **нет** |
| **11** | **Обеспечение пропаганды правил проезда железнодорожных переездов в СМИ, ориентированных на водителей автотранспортных средств** | **2019-2026** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» », МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести»** | **не требуется финансовых вложений** | **нет** |
| **12** | **Реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности** | **2019-2026** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»** | **средства бюджета Калужской области, местный бюджет** | **нет** |
| **13** | **Разработка комплексной схемы организации дорожного движения МР «Думиничский район»** | **2022-2024** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»** | **местный бюджет** | **нет** |

2.Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте [www.zskaluga.ru](http://www.zskaluga.ru) , размещению на официальном сайте МР «Думиничский район» <https://duminichi-r40.gosweb.gosuslugi.ru/>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район».

**И.о. Главы администрации С.А. Доносова**