

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калужская область**

**Администрация муниципального района**

**«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 10 » 02. 2025г. № 42

**О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Развитие дорожного хозяйства муниципального района «Думиничский район»**

Руководствуясь ст.43 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013г. № 732 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», постановлением администрации МР «Думиничский район» от 04.09.2013г. №783 «Об утверждении перечня муниципальных программ МР «Думиничский район», решением Районного Собрания представителей от 11.12.2024г. №72 «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Развитие дорожного хозяйства муниципального района «Думиничский район» (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации МР «Думиничский район» от 29.03.2019г. № 170 (в ред. от 14.06.2024г. № 253) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы пункт 7 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **7.Сроки и этапы реализации муниципальной программы** | **2019-2027 годы** |

1.2. В паспорте Программы пункт 8 «Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования** | **Годы** | **Всего**  **(тыс. руб.)** | **В том числе по источникам финансирования** | |
| **средства бюджета Калужской области** | **средства бюджета МР «Думиничский район»** |
| **2019** | **11359,396** |  | **11359,396** |
| **2020** | **24145,103** | **16008,887** | **8136,216** |
| **2021** | **28216,627** | **15924,629** | **12291,998** |
| **2022** | **19710,871** | **8500,00** | **11210,871** |
| **2023** | **38403,280** | **24943,329** | **13459,951** |
| **2024** | **25135,941** | **12509,532** | **12626,409** |
| **2025** | **15948,023** |  | **15948,023** |
| **2026** | **13820,889** |  | **13820,889** |
| **2027** | **14847,841** |  | **14847,841** |
| **Всего** | **191587,971** | **77886,377** | **113701,594** |

1.3. Раздел 1.1 Программы «Приоритеты районной политики в сфере реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

**«Приоритеты районной политики в сфере реализации муниципальной программы определены следующими стратегическими документами:**

**Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с изменениями и дополнениями);**

**Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2040 года, утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 15.12.2022г №970 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года».**

**При разработке Программы использовалась система приоритетности включения объектов по направлениям использования средств:**

**- участки автодорог, технические параметры которых не соответствуют существующей и перспективной интенсивности движения;**

**- вновь начинаемые объекты, ввод которых обеспечит максимальный социально-экономический и экологический эффект;**

**- повышение уровня безопасности движения по автодорогам местного значения».**

1.4. В текстовой части Программы таблицу раздела 1.2 «Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы и показатели** | **Ед.**  **изм.** | **Факт** | **Оценка** | **Годы реализации муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным**  **требованиям** | **%** | **41,16** | **41,16** | **41,50** | **43,00** | **44,50** | **46,00** | **47,5** | **49,00** | **52** | **53,5** | **55** |
| **2.Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог межмуниципального и местного значения из-за сопутствующих дорожных условий** | **ед.** | **61** | **80** | **75** | **72** | **70** | **68** | **65** | **60** | **55** | **53** | **50** |

1.5. В текстовой части Программы таблицу раздела 1.5 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

**(тыс. руб. в ценах каждого года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Всего** |  |  |  |  | **В том числе по годам** | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие дорожного хозяйства МР «Думиничский район»** | **191587,971** | **11359,396** | **24145,103** | **28216,627** | **19710,871** | **38403,280** | **25135,941** | **15948,023** | **13820,889** | **14847,841** |  |  |
| **в том числе за счет:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства бюджета Калужской области** | **77886,377** |  | **16008,887** | **15924,629** | **8500,00** | **24943,329** | **12509,532** |  |  |  |  |  |
| **бюджета МР «Думиничский район»** | **113701,594** | **11359,396** | **8136,216** | **12291,998** | **11210,871** | **13459,951** | **12626,409** | **15948,023** | **13820,889** | **14847,841** |  |  |

1.6. Раздел 1.7 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Участники программы** | **Источники финансирования** | **Принадлежность мероприятий** |
| **1** | **Содержание автомобильных дорог местного значения** | **2019-2027** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»** | **местный бюджет** | **нет** |
| **2** | **Ремонт автомобильных дорог местного значения** | **2019-2027** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»** | **местный бюджет** | **нет** |
| **3** | **Проведение межевания автомобильных дорог местного значения** | **2019-2027** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»** | **местный бюджет** | **нет** |
| **4** | **Ремонт участка автомобильной дороги по д.Высокое Думиничского района на участке с км 0+000 по км 2+242, протяженностью 2,242 км** | **2021** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»** | **местный бюджет**  **областной бюджет** | **нет** |
| **5** | **Изготовление проектов организации дорожного движения** | **2019-2027** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»** | **местный бюджет** | **нет** |
| **6** | **Изготовление технических паспортов и технических планов** | **2019-2027** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»** | **местный бюджет** | **нет** |
| **7** | **Проектирование и строительство автодороги М-3 «Украина»-с.Имени Ленина** | **2019-2027** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»** | **местный бюджет** | **нет** |
| **8** | **Проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!"** | **2019-2027** | **ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский» (по согласованию),отдел образования администрации MP «Думиничский район», отдел культуры и туризма МР «Думиничский район»** | **в рамках финансирования отделов** | **нет** |
| **9** | **Проведение массовых мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения (конкурсы, профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения)** | **2019-2027** | **Отдел образования администрации MP «Думиничский район», отдел культуры и туризма МР «Думиничский район»** | **в рамках финансирования отделов** | **нет** |
| **10** | **Организация публикаций по вопросам регулирования деятельности автомобильного транспорта** | **2019-2027** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести»** | **не требуется финансовых вложений** | **нет** |
| **11** | **Обеспечение пропаганды правил проезда железнодорожных переездов в СМИ, ориентированных на водителей автотранспортных средств** | **2019-2027** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» », МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести»** | **не требуется финансовых вложений** | **нет** |
| **12** | **Реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности** | **2019-2027** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»** | **средства бюджета Калужской области, местный бюджет** | **нет** |
| **13** | **Разработка комплексной схемы организации дорожного движения МР «Думиничский район»** | **2022-2024** | **МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»** | **местный бюджет** | **нет** |

2.Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте [www.zskaluga.ru](http://www.zskaluga.ru), размещению на официальном сайте МР «Думиничский район» <https://duminichi-r40.gosweb.gosuslugi.ru/>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район».

**Глава администрации С.Г. Булыгин**