Приложение к

постановлению

администрации

МР «Думиничский район»

в редакции Постановлений от 06.09.2019г. № 456,

от 28.01.2020г. № 23,

от 31.03.2020г. №197,

от 27.07.2020г. №370,

от 19.03.2021г. №97,

от 25.08.2021г. № 387,

от 31.01.2022г. № 36,

от 11.03.2022г. №113,

от 31.03.2022г. №168,

от 26.01.2023г. №46

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»**

**«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»**

**Паспорт**

**муниципальной программы муниципального района «Думиничский район»**

**«Развитие дорожного хозяйства муниципального района «Думиничский**

**район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | | | |
| 2. Участники  муниципальной программы | Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Думиничский район»,  отдел культуры и туризма МР «Думиничский район», ОГИБДД ММОВД России «Сухиничский» (по согласованию), отдел образования администрации MP «Думиничский район», МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести». | | | |
| 3. Цели муниципальной программы | Основные цели:  - прирост доли протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;  - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Думиничского района Калужской области | | | |
| 4.Задачи муниципальной программы | Основные задачи:  -обеспечение сохранности и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;  -повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов;  -обеспечение надежности и безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения относящихся к собственности МР «Думиничский район»;  -предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;  -профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;  -повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. | | | |
| 5. Основные мероприятия муниципальной программы | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | Индикаторами муниципальной программы являются:  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям,%  - количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог межмуниципального и местного значения из-за сопутствующих дорожных условий | | | |
| 7.Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы | | | |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Годы | Всего  (тыс. руб.) | В том числе по источникам финансирования | |
| средства бюджета Калужской области | средства бюджета МР «Думиничский район» |
| 2019 | 11359,396 |  | 11359,396 |
| 2020 | 24145,103 | 16008,887 | 8136,216 |
| 2021 | 28216,627 | 15924,629 | 12291,998 |
| 2022 | 19710,871 | 8500,00 | 11210,871 |
| 2023 | 11528,840 |  | 11528,840 |
| 2024 | 11741,640 |  | 11741,640 |
| 2025 | 12572,030 |  | 12572,030 |
| Всего | 119274,507 | 40433,516 | 78840,991 |

**1.1. Приоритеты районной политики в сфере реализации муниципальной программы.**

Приоритетами районной политики в сфере реализации муниципальной программы определены следующими стратегическими документами:

Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»,

Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009г №250 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года».

При разработке Программы использовалась система приоритетности включения объектов по направлениям использования средств:

- участки автодорог, технические параметры которых не соответствуют существующей и перспективной интенсивности движения;

- вновь начинаемые объекты, ввод которых обеспечит максимальный социально-экономический и экологический эффект;

- повышение уровня безопасности движения по автодорогам.

**1.2 Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

**Основными целями** данной программы являются:

- прирост доли протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Думиничского района Калужской области.

Достижение указанных целей может быть обеспечено за счет решения следующих **основных задач**:

-обеспечение сохранности и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов;

- обеспечение надежности и безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения относящихсяк собственности МР «Думиничский район;

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

-повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

Решение указанных задач будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития автомобильных дорог местного значения.

Главные индикаторы муниципальной программы приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели | Ед.  изм. | Факт | Оценка | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативнымтребованиям. | % | 41,16 | 41,16 | 41,50 | 43,00 | 44,50 | 46,00 | 47,5 | 49,00 | 50,50 |
| 2.Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог межмуниципального и местного значения из-за сопутствующих дорожных условий | ед. | 61 | 80 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 60 | 55 |

Методика определения индикаторов утверждена приказом министерства дорожного хозяйства Калужской области от 27.12.2018 №185 «Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей), подлежащих включению в разрабатываемую государственную программу Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области».

**1.3 Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.**

[Совершенствование](file:///C:\Users\ЖКХ\Downloads\Документ%20Microsoft%20Office%20Word%20(9).docx#Par430) и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения будет осуществляться достижением заявленных целей и решением поставленных задач. Предусмотренные цели, задачи и мероприятия в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития дорожного хозяйства муниципального района "Думиничский район". Основные мероприятия в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы:

- текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений, в т.ч.: ямочный ремонт, зимнее содержание, летнее содержание;

- ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района «Думиничский район»;

- изготовление технических планов и технических паспортов автомобильных дорог;

- проведение межевания автомобильных дорог;

- ремонт участка автодороги по д. Высокое Думиничского района;

- проектирование организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения;

- проектирование и строительство автодороги М-3 «Украина» - с. Им. Ленина;

- проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!";

- проведение массовых мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения (конкурсы, профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения);

- организация публикаций по вопросам регулирования деятельности автомобильного транспорта;

- обеспечение пропаганды правил проезда железнодорожных переездов в СМИ, ориентированных на водителей автотранспортных средств;

- реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности;

- разработка комплексной схемы организации дорожного движения МР «Думиничский район».

Программные мероприятия уточняются ежегодно с учетом оперативных данных о техническом состоянии автомобильных дорог местного значения.

Объемы финансирования мероприятий подлежат уточнению после разработки проектно-сметной документации, после утверждения параметров расходных обязательств бюджетов различного уровня на соответствующие годы.

**1.4 Характеристика мер муниципального регулирования.**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы подлежат опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru и размещаются в установленном порядке на официальных сайтах муниципального района «Думиничский район» в сети Интернет [www.admduminichi.ru](http://www.admduminichi.ru) и <https://duminichi-r40.gosweb.gosuslugi.ru/> в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов или изменений в них.

Ответственность за актуализацию сведений несет МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Думиничский район».

**1.5 Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.**

(тыс.руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего |  | |  | В том числе по годам | | | | |  |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |
| Развитие дорожного хозяйства МР «Думиничский район» | 119274,507 | 11359,396 | 24145,103 | | 28216,627 | 19710,871 | 11528,840 | 11741,640 | 12572,030 |
| в том числе за счет: |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Калужской области | 40433,516 |  | 16008,887 | | 15924,629 | 8500,00 |  |  |  |
| бюджета МР «Думиничский район» | 78840,991 | 11359,396 | 8136,216 | | 12291,998 | 11210,871 | 11528,840 | 11741,640 | 12572,030 |

**1.6 Механизм реализации муниципальной программы.**

В реализации муниципальной программы, как ее участники, выступают:

- МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»;

- администрация муниципального района «Думиничский район» (Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации МР «Думиничский район»);

- отдел культуры и туризма МР «Думиничский район»;

- отдел образования администрации MP «Думиничский район»;

- ОГИБДД ММОВД России «Сухиничский».

Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»:

- несет ответственность за реализацию Программы в целом;

- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы;

- подготавливает и утверждает положения о порядке финансирования отдельных мероприятий Программы;

- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы;

- заключает при необходимости с участниками проведения мероприятий Программы соглашения об участии в Программе.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется в соответствии с постановлением администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013г № 732 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район».

Финансирование и определение исполнителей Программы, реализующих мероприятия Программы с привлечением средств областного и местного бюджета, производится в порядке, установленном действующим законодательством.

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 27.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**1.7 Перечень мероприятий муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участники программы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятий |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | 2019-2025 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет | нет |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 2019-2025 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет | нет |
| 3 | Проведение межевания автомобильных дорог местного значения | 2019-2025 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет | нет |
| 4 | Ремонт участка автомобильной дороги по д.Высокое Думиничского района на участке с км 0+000 по км 2+242, протяженностью 2,242 км | 2021 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет  областной бюджет | нет |
| 5 | Изготовление проектов организации дорожного движения | 2019-2025 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет | нет |
| 6 | Изготовление технических паспортов и технических планов | 2019-2025 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет | нет |
| 7 | Проектирование и строительство автодороги М-3 «Украина»-с.Имени Ленина | 2019-2025 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет | нет |
| 8 | Проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!" | 2019-2025 | ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский» (по согласованию),отдел образования администрации MP «Думиничский район», отдел культуры и туризма МР «Думиничский район». | в рамках финансирования отделов | нет |
| 9 | Проведение массовых мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения (конкурсы, профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения) | 2019-2025 | Отдел образования администрации MP «Думиничский район», отдел культуры и туризма МР «Думиничский район». | в рамках финансирования отделов | нет |
| 10 | Организация публикаций по вопросам регулирования деятельности автомобильного транспорта | 2019-2025 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести» | не требуется финансовых вложений | нет |
| 11 | Обеспечение пропаганды правил проезда железнодорожных переездов в СМИ, ориентированных на водителей автотранспортных средств | 2019-2025 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» », МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести» | не требуется финансовых вложений | нет |
| 12 | Реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности | 2019-2025 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | средства бюджета Калужской области, местный бюджет | нет |
| 13 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения МР «Думиничский район» | 2022-2023 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет | нет |