**ПРОТОКОЛ № 4**

**заседания комиссии по безопасности дорожного движения**

**при администрации МР «Думиничский район»**

Совещание состоялось 24.10. 2018г.

Место проведения: администрация МР «Думиничский район», ул.Ленина, д. 26, п.Думиничи Калужской области

Время начала проведения заседания: 09 часов 00 мин.

**Председательствовал:**

**Жипа В.И.** – глава администрации МР «Думиничский район» - председатель комиссии,

Присутствовали:

члены комиссии:

**Доносова С.А**.-первый заместитель главы администрации МР «Думиничский район»;

**Шалыгина С.В.** – представитель ОГИБДД МО МВД России «Сухиничский»;

**Моисеев Г.В. –** глава администрации ГП «Поселок Думиничи»;

**Лупикова Е.Р.** – начальник отдела строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» МР «Думиничский район»;

**Саенков В.А. -** начальник МКУ «Управление строительства, дородного и жилищно-коммунального хозяйства»;

**Акишин Н.Н. -**  зам.редактора газеты «Думиничские вести»;

**Давыдова Е.В.**– заведующая отделом образования администрации МР «Думиничский район»;

**Мишин В.А. –** начальник МУП «Благоустройство»;

**Момсикова Л.В** – представитель ОАО «Думиничское автопредприятие»;

**Савченко А.В.** - директор Думиничского ПУ Сухиничского ДРСУ №3.

**Приглашенные:**

**Аксенова Н.В. -**  прокурор Думиничского района

**Заровская И.В. -** инженер по организации работ МКУ «Управление строительства, дорожного и ЖК хозяйства» МР «Думиничский район».

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О состоянии аварийности на территории Думиничского района за 3 квартал 2018г., и принимаемых мерах по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

*Докладывает: Шалыгина С.В.*

*2.* О ходе выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения муниципальных программ по развитию дорожного хозяйства

*Докладывает: Моисеев Г.В.,Саенков В.А.*

*3.*  О мерах по предупреждению детского и подросткового дорожно-транспортного травматизма, обеспечению безопасности перевозок детей и школьников автобусами.

*Докладывает: Давыдова Е.В.*

4. О согласовании комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории МР «Думиничский район».

*Докладывает: Саенков В.А.*

*5.* О ходе исполнения решения комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации МР «Думиничский район» №3 от 30.08.2018.

*Докладывает: Савченко А.В. (вопрос №3.2) ,*

*Саенков В.А. (вопрос №3.3; вопросы на контроле 5.3.1.;6.2.1. );*

*Моисеев Г.В. (вопрос №3.4.; вопросы на контроле 5.1.1; 5.2.1(совместно с Коробовым А.В),*

*6. Разное.*

**1 Вопрос:** О состоянии аварийности на территории Думиничского района за 3 квартал 2018г., и принимаемых мерах по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

**Шалыгина С.В.** доложила: За **девять месяцев** 2018 года на территории обслуживания ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский» (с дорогами Федерального значения) зарегистрировано ДТП 5 (АППГ –15) снижение на 67%. При ДТП получили телесные повреждения различной тяжести 10 человек (АППГ- 23) снижение на 57%. В дорожно-транспортном происшествии погибло 3 человека (АППГ-4) снижение на 25%. Зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, произошедшие по вине водителя находящигося в состоянии алкогольного опьянения (АППГ-0) рост 100%.

**На дорогах Думиничского района** (без трассы) за девять месяцев 2018 года зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие (АППГ-4) снижение на 300%, при ДТП 2 человека получи телесные повреждения различной степени тяжести (АППГ- 4) снижение на 50%, при ДТП в 2018 году погибших не зарегистрировано (АППГ-1) снижение на 100%. Дорожно-транспортных происшествий с участием водителей находящихся в состоянии алкогольного опьянения 2017-2018г.г., не зарегистрировано.

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма сотрудниками отделения ГИБДД МОМВД России «Сухиничский» при надзоре за движением выявлено 1350 нарушений Правил дорожного движения. Из них нарушений ПДД совершенных пешеходами 72. ***Пресечено 33 факта управления транспортными средствами водителям находящимися в состоянии опьянения.*** За неуплату административного штрафа в срок 43 нарушения. Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам 14 нарушений.

За прошедший период проведено 35 рейдовых мероприятий.

За восемь месяцев 2018 года в общеобразовательных организациях проведено 9 бесед на тему безопасности дорожного движения.

**25 апреля 2018 года** инспекторами ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский» совместно с отрядом ЮИД п. Думиничи проведена акция «Внимание-велосипедист!».

**28 апреля 2018 года** инспекторами ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский» совместно с отрядом ЮИД п. Думиничи в проведена акция «Ребенок- главный пассажир».

**15.06.2018 года** в ДК п. Думиничи Думиничским отделом образования и ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский» для обучающихся, посещающих школьные оздоровительные лагеря, была организована познавательно-развлекательная программа «Безопасные каникулы».

**1. Решили**:

**1.1.** Принять информацию МО МВД России «Сухиничский» к сведению.

**1.2.** Рекомендовать МО МВД России «Сухиничский» **(Коробов А.В.)** продолжать проводимую работу для улучшения ситуации на дорогах района, в дальнейшем продолжать сотрудничество с отделом образования в проведении мероприятий с детьми.

**1.3.** Редакции газеты «Думиничские вести» **(Лесина Е.С.)** опубликовать данные ОГИБДД о состоянии аварийности на территории района.

***2.* Вопрос:**  О ходе выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения муниципальных программ по развитию дорожного хозяйства

**Саенков В.А.** доложил: Согласно муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства МР «Думиничский район» в 2018 году для повышения безопасности дорожного движения выполнены следующие мероприятия:

- В рамках «Содержания» для улучшения технического состояния автомобильных дорог проводится планировка проезжей части гравийных и грунтовых дорог автогрейдером, восстановление профиля дорожного покрытия с добавлением нового материала. Работаем по заявкам поселений

- Разработана Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) на территории МР «Думиничский район»

- Изготовлены проекты организации дорожного движения (ПОДД), так же в соответствие с внесением изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности МР «Думиничский район» изготовление ПОДД планируется в 4 квартале 2018 г.

**Моисеев Г.В.**доложил: в целях выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории городского поселения «Поселок Думиничи» выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул.Ленина, ямочный ремонт по пер.Октябрьский и пер.1-йЛенинский в п.Думиничи, произведен ремонт улично-дорожной сети по ул.Садовая, Гоголя, Кирова с добавлением щебня; произведена замена дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 в соответствии с новыми стандартами.

**Доносова С.А. –** задала вопрос в какой стадии разработка проектной документации на а/д М3Украина- с.Им.Ленина.

**Саенков В.А.** пояснил: проект направлен разработчику на доработку в связи с тем, что необходимо уменьшить участок федеральной трассы с разгонной полосой, т.к. в последующем пришлось бы платить большую арендную плату.

**Жипа В.И.** - добавил, что выделена субсидия на ремонт а/д в п.Думиничи

**2. Решили**:

**2.1.** **Начальнику МКУ «Управление строительства, дородного и жилищно-коммунального хозяйства» (Саенков В.А.)** включить в проект программы «Развитие дорожного хозяйства МР «Думиничский район» на 2019 год сумму затрат, необходимую для завершения ПИР по автодороге М3Украина- с.Им.Ленина. **В срок до 10 ноября 2018г. направить в отдел финансов администрации.**

**2.2. Главе администрации ГП «Поселок Думиничи» (Моисеев Г.В.)** при подготовке сметной документации на ремонт а/д п.Думиничи комплексно решить вопросы по примыканиям а\д, восстановлению тротуаров, ливневок. Согласовать с филиалом АО «Газпром газораспределение Калуга» в г.Людиново **(Миронов А.В.)** завершение работ по врезке газа д.97 в срок до 15 апреля 2019г.

**2.3.** Принять информацию начальника МКУ «УДЖКХ» и главы администрации городского поселения «Поселок Думиничи» к сведению, продолжать работу в указанных направлениях.

**3. Вопрос.** О мерах по предупреждению детского и подросткового дорожно-транспортного травматизма, обеспечению безопасности перевозок детей и школьников автобусами.

**Давыдова Е.В.** *доложила:* Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одним из важных направлений воспитательной работы в образовательных учреждениях МР «Думиничский район». Во всех образовательных учреждениях района оформлены паспорта дорожной безопасности, тематические стенды на тему соблюдения правил дорожного движения. На базе дошкольного образовательного учреждения «Ягодка» действует «Городок безопасности». За 2017-2018 уч. г. в образовательные учреждения приобретено 250 светоотражающих элементов. Воспитанники дошкольных учреждений и младшие школьники пользуются светоотражающими браслетами во время движения на улице. Организована работа «родительского патруля» с целью контроля использования детьми-пешеходами светоотражающих приспособлений в темное время суток. Учитывая важную роль родителей, в вопросах обучения детей правилам дорожного движения на родительских собраниях педагогами образовательных учреждений проводится разъяснительная и информационная работа по данному направлению: «Безопасность детей на дороге в наших руках», «Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге».

За прошедший период 2018-2019 учебного года проводился Месячник безопасности детей, в рамках которых реализованы следующие мероприятия:

- Классные часы на тему соблюдения правил дорожного движения: «Опасные ситуации на дорогах и тротуарах», «Правила безопасного поведения», « Правила перехода через дорогу», «Безопасность в общественном и личном транспорте».

- Конкурсы рисунков: «Светофор», «Поведение на дороге».

В рамках профилактической работы с обучающимися по безопасности дорожного движения в 2018-2019 учебном году на базе МКОУ «Думиничская СОШ №3» и МКДОУ «Ягодка» созданы районные опорные площадки, руководители которых будут проводить тематическую работу с образовательными учреждениями района и оказывать методическую помощь.

31 октября 2018 г. специалисты «Лаборатории безопасности» ГБУДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» планирует провести на базе МКОУ «Думиничская СОШ №3» и МКДОУ «Ягодка» выездной семинар по предупреждению правонарушений и профилактике дорожно-транспортного травматизма в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

По направлению **«Школьный автобус»** в районе действует 9 школьных автобусных маршрутов, по которым обучающиеся, проживающие на большом расстоянии от места обучения, доставляются в школы. Со школьниками и сопровождающими педагогами регулярно проводится инструктаж о правилах поведения в школьном автобусе. В 2018 году проведено двухразовое комиссионное обследование дорожных условий на маршрутах школьного автобуса. Расписание с указанием времени прохождения автобусов, осуществляющих перевозку детей имеется в каждом автобусе и в образовательных учреждениях. Все транспортные средства оснащены в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Проводится ежедневный предрейсовый контроль технического состояния автобусов с соответствующими отметками в путевом листе. Организация стажировки для водителей проводятся ежегодно ГКУ Калужской области "Школьный автобус". Медицинское освидетельствование водителей проводится по договору с ГБУЗ КО "ЦРБ Думиничского района". Предрейсовые медицинские осмотры водителей проводятся с 7-00 часов до 8-00 часов в рабочие дни в выделенном помещении здания МКОУ «Думиничская СОШ №1». Транспортные средства, осуществляющие перевозку обучающихся, находятся в гараже. Контроль для исключения возможности самовольного использования автобусов водителями организации, а также посторонними лицами или причинения автобусам каких-либо повреждений осуществляется через систему ГЛОНАСС. Маршруты движения утверждаются ГКУ "Школьный автобус".

1. **Решили**:
   1. Информацию принять к сведению.
   2. Заведующей отделом образования (Давыдова Е.В.) освещать проведённые мероприятия в СМИ.
2. **Вопрос.** О согласовании комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории МР «Думиничский район».

**Саенков В.А.** доложил: МКУ «Управления строительства, ДЖКХ» во исполнение п. 4 «б» Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637ГС заключен контракт на разработку комплексной схемы организации дорожного движения с ООО «Эс Си Эм Консалт». Проект КСОДД разработан и подлежит утверждению. Для согласования проект КСОДД направлен главам СП, главе ГП «Поселок Думиничи», ОАО «Думиничское автопредприятие», начальнику ОГИБДД (МОМВД России «Сухиничский») майору полиции А.В. Коробову, начальнику ПУ АО «Калугавтодор» ДРСУ № 3 А.В. Савченко, начальнику отдела строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Думиничский район» Е.Р. Лупиковой. В ходе ознакомления выявлены и подлежат устранению следующие замечания:

- наименование МР «Думиничский район» указано как «муниципальное образование Думиничский муниципальный район»

- указано, что работает 7 пригородных автобусных маршрута. В действительности 8 пригородных маршрута.

- изменилось расписание движения автобусов по маршрутам в границах МР «Думиничский район» Думиничи-Москва

- администрация СП «Деревня Буда» просит внести в мероприятия по развитию автодорог а/д «Москва-Киев» - Усты – Палики

- администрация СП «Деревня Думиничи» отмечает, что в таб. а/д имеющие грунтовое покрытие на подъезде к населенному пункту нет д.Ломенка

- администрация СП «Деревня Дубровка» отмечает, что населенный пункт с.Марьинский завод в 2013 г. переименован в с.Марьинский

- на рисунке Распределение основных объектов притяжения транспортных потоков, показаны только объекты п.Думиничи нет объектов по населенным пунктам района

- в таб. населенные пункты, не имеющие асфальтобетонных подъездных дорог нет населенных пунктов по сельскому поселению «Село Которь» д.Дубровка, д.Баранково, д.Павловка, д.Кишеевка, ст.Воймирово

- администрация СП «Село Маклаки» просит внести в мероприятия по ремонту а/д с.Маклаки, а также по главной дороге на мосту установить барьерное ограждение

- в табл. Перечень дорог регионального/межмуниципального значение протяженность а/д Чернышено – Хотьково заменить на 9,7 км, «Москва-Киев» - Плоцкое заменить на 1,624 км

- таб. Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта по развитию ОДД и очередность реализации не указаны:

Реконструкция автодороги М - 3 "Украина" - Новослободск в Думиничском районе (устройство площадки под передвижные посты весового контроля  на км 0 + 300),

Реконструкция автодороги Брынь - Гульцово  в Думиничском районе (устройство автобусной остановки с разворотной площадкой  на км 5 + 290),

Строительство автодороги Плоцкое - Семичастное в Думиничском районе,

Строительство автодороги "Объездная автодорога  д. Зимницы" в Думиничском районе,

1. **Решили**: **МКУ «Управление строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» (Саенков В.А.)**
   1. Обобщить замечания, направить разработчику на доработку с официальным письмом. **Срок до 01.11.2018г.**
   2. Проработать вопрос порядка согласования Комплексной схемы организации дорожного движения в соответствие с действующим законодательством (решение РСП, постановление администрации или иная форма) совместно с правовым отделом. **Срок до 01.12.2018г.**
   3. В письменной форме получить необходимые согласования (замечания при наличии) Комплексной схемы организации дорожного движения от разных структур (письменный запрос – письменный ответ). **Срок до 01.12.2018 г.**
   4. Получить от разработчика гарантийное письмо на корректировку последующих замечаний при согласовании. После устранения замечаний согласовать Комплексную схему организации дорожного движения МР «Думиничский район». **Срок до 10.11.2018г.**
   5. Подготовить письмо в министерство дорожного хозяйства о рассмотрении вопроса обустройства разворотной площадки с остановкой в дер.Пыренка на школьном маршруте. **Срок до 01.12.2018г.**
   6. **Секретарю комиссии (Бабаева О.Н.)** держать на особом контроле исполнение данного решения по 4 вопросу.

**5. Вопрос***.* О ходе исполнения решения комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации МР «Думиничский район» №3 от 30.08.2018.

***Савченко А.В.*** *по вопросу 3.2.* доложил, что в полосе отвода автодороги на участке М3 Украина-дер.Александровка старые сухие деревья удалены, произведен ремонт участка а/д М3 Украина- Думиничи ,

***Саенков В.А.*** *доложил: По вопросу 3 п 3.3* что 31.08.2018 г. в Министерство дорожного хозяйства КО направлено обращение (прилагается) по вопросу выделения дополнительного финансирования на завершение ремонтных работ участка автомобильной дороги М 3 «Украина»-поселок Думиничи-станция Думиничи», рассмотрев обращение Министерство дорожного хозяйства сообщило, что в текущем году планируется выделение дополнительных средств Дорожного фонда КО на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Калужской обл. в Думиничском районе.

*По вопросу 5 п 5.3.1* завершили работы по обустройству парковочных мест для стоянки транспортных средств инвалидов, а так же установили соответствующие знаки дорожного движения у зданий администраций СП («Село Брынь», «Деревня Буда, «Село Вертное», «Деревня Высокое», «Деревня Дубровка», «Деревня Верхнее Гульцово», «Село Которь»). Главы сельских поселений не обустроившие парковочные места обязуются завершить работы до 01.11.2018 как предписано решением Сухиничского районого суда.

*По вопросу 6 п 6.2.1* письмо в Управление административно - технического контроля Калужской области не направлялось. Во время телефонного разговора новым руководителем Управления административно-технического контроля КО и.о. начальника управления Геннадием Ивановичем Харитоновым, было рекомендовано организовать на территории МР «Думиничский район» стоянку для задержанных транспортных средств и транспорта для их эвакуации. Обосновывая это тем, что Сухиничская штрафстоянка находится приблизительно на расстоянии 35 км от Думиничского района. Соответственно собственнику задержанного транспортного средства расходы на транспортировку обойдутся дороже. Управлением административно - технического контроля было предложено направить обращение в их адрес для внесения организации стоянки для задержанных транспортных средств на территории МР «Думиничский район» в проведение торгов (аукционов) по выбору исполнителей услуг по перемещению и (или) хранению задержанных транспортных средств на территории Калужской области.

***Моисеев Г.В. доложил*** *(вопрос №3.4.)*конкурсная документация на содержание улично-дорожной сети городского поселения « поселок Думиничи» на 2019 год направлена в БСУ «Фонд имущества Калужской области» для размещения.

*вопросы на контроле 5.1.1; 5.2.1* произведен ямочный ремонт по пер.Октябрьский и пер.1-йЛенинский в п.Думиничи, замена дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 в соответствии с новыми стандартами.*(совместно с Коробовым А.В),*

1. **Решили:** Оставить на контроле вопросы:
   1. О завершении работ по не обустроившим парковочным местам для стоянки транспортных средств инвалидов в поселениях согласно предписанию решения Сухиничского районного суда. **Срок до 01.11.2018 г. (Саенкову В.А. проконтролировать).**
   2. О необходимости размещения стоянки для задержанных транспортных средств на территории МР «Думиничский район». **Срок до 01.03.2019г. (Саенков В.А.)**
2. **Разное.**

Рассмотрение протокола заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Калужской области от 19.09.2018г. №3.

1 вопрос. О работе Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» комиссия приняла решение рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов **1.3.3.** Предусмотреть мероприятия по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети возле общеобразовательных учреждений, предусмотрев, в том числе, обустройство искусственных неровностей, пешеходных ограждений, тротуаров, искусственного электроосвещения и дорожных знаков 5.19.1(2) «пешеходный переход», выполненный на желтом фоне. О принятом решении проинформировать не позднее 20.11.2018г.

**1.3.4.** в срок до 31.10.2018г., предоставить данные о готовности к содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения в зимний период 2018-2019г.г., в министерство дорожного хозяйства Калужской области.

**6. Решили:** направить письмо с соответствующей информацией в комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Калужской области и в министерство дорожного хозяйства Калужской области.

(улично-дорожная сеть возле общеобразовательных учреждений и а/д местного значения приведены в нормативное состояние и готовы к содержанию в зимний период 2018-2019г.г)

**Председательствующий В.И. Жипа**

**Протокол вела: Е.Р.Лупикова**